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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	23 декабря 2025 г.
	
	№ 307


Томская область
[bookmark: _GoBack]г. Кедровый

О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 28.12.2022 № 355 «Об утверждении Краткосрочного плана муниципального образования город Кедровый на 2023-2025 гг. в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановление Администрации Томской области от 18.12.2023 № 589а «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на территории Томской области на 2024 год»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кедрового от 28.12.2022 № 355 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2023 -2025 гг. в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Город Кедровый», изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Города Кедрового, разместить на официальном сайте города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kedradm.gosuslugi.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы города Кедрового.



Глава города Кедрового                                                                                              Н.А. Соловьева





Кологривова Ирина Васильевна
838(250)35-768
kedroums@tomsk.gov.ru
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за счет средств 

Фонда

за счет средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации

за счет средств 

местного 

бюджета

за счет средств собственников 

помещений в 

МКД

за счет других 

не 

запрещенных 

законом 

источников

кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Х Х Х 7 975,58 7 239,60 117 23 476 503,07 0,00 0,00 0,00 22 954 629,84 521 873,23 Х Х Х Х

Х Х Х 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х

Х Х Х 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х

Х Х Х 7 975,58 7 239,60 117 23 476 503,07 0,00 0,00 0,00 22 954 629,84 521 873,23 Х Х Х Х

1 5055 г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 40 1987 К СМР (н) 7 975,58 7 239,60 117 23 476 503,07 0,00 0,00 0,00 22 954 629,84 521 873,23 3 242,79 11 090,00 2026 1

Итого по городу Кедровому

2023 год

Код МКД

Вид элемента 

строительных конструкций, 

оборудования, 

инженерных систем 

<1>

Вид работы (услуги) по 

капитальному ремонту 

<2>

Год ввода в 

эксплуатацию

Адрес МКД

2025 год

Приложение № 1 к постановлению                      

Администрации города Кедрового

от _23 декабря 2025 г.  № 307

Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п

Способ формирования 

фонда капитального 

ремонта 

многоквартирного дома 

<3>

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Площадь помещений 

в МКД

Плановая дата 

завершения работ

всего

Стоимость капитального ремонта

в том числе

Предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

Удельная стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений МКД

2024 год

Общая площадь 

МКД, всего

Количество 

жителей, 

зарегистрированных 

в МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного 


image3.emf
№

п/п

Код 

МКД

Адрес МКД

Площадь 

помещений 

МКД, кв. м

Материал стен <4>

Количество 

этажей

Вид элемента строительных 

конструкций, оборудования, 

инженерных систем

Вид работы (услуги) по капитальному 

ремонту 

Стоимость работы 

(услуги), руб.

Удельная 

стоимость 

работы 

(услуги), 

руб./кв. м

Предельная 

стоимость 

работы 

(услуги), 

руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по городу Кедровому 7 239,60 23 476 503,07

2023 год

0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00

2025 год 7 239,60 23 476 503,07

Итого 23 476 503,07 3 242,79 11 090,00

крыша

переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу 23 476 503,07 3 242,79 11 090,00

<1> 

<2>

<3>

<4> 

Примечание:

МКД - многоквартирный дом;

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение № 2 к постановлению                      

Администрации города Кедрового

от _23 декабря 2025 г.  № 307

выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

выбираетсяизсписка:ПСД,СМР–разработкапроектно-сметнойдокументации,включаяпроведениепроверкидостоверностиопределениясметнойстоимостиивыполнениеработпокапитальномуремонтуи

осуществлениюстроительногоконтроля;ПСД,СМР(н)–разработкапроектно-сметнойдокументации,включаяпроведениепроверкидостоверностиопределениясметнойстоимостииначалоработпокапитальному

ремонту;СМР(з)–завершениеработпокапитальномуремонтуиосуществлениестроительногоконтроля;ПСД–разработкапроектно-сметнойдокументации,включаяпроведениепроверкидостоверностиопределения

сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

5

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт 

крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - 

утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, 

УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного 

дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению 

общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

выбираетсяизсписка:1-счетрегиональногооператора;2-специальныйсчет,владельцемкоторогоявляетсярегиональныйоператор;3-специальныйсчет,владельцемкоторогоявляетсяуправляющаякомпания;4-

специальныйсчет,владельцемкоторогоявляетсятовариществособственниковжилья;5-специальныйсчет,владельцемкоторогоявляетсяжилищныйкооператив;6-специальныйсчет,владельцемкоторогоявляется

лицо, не указанное в кодах 2 – 5;

1 5055 г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 40 7 239,60 П


