**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 г. № 53

##### Томская область

**г. Кедровый**

О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 371 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города Кедрового от 25.12.2023 № 62 «О бюджете города Кедрового на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 26.12.2024 № 76 «О бюджете города Кедрового на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 371, следующие изменения:
	1. в разделе 1 Программы строку 10 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по всем источникам | 335 965,35 | 21 784,21 | 22 479,97 | 24 856,13 | 34 548,45 | 223 386,00 | 8 910,60 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (по согласованию) | 231 912,88 | 7 879,40 | 6 088,97 | 7 205,48 | 5 753,82 | 202 310,58 | 2 674,63 |
| местный бюджет | 104 052,47 | 13 904,81 | 16 391,00 | 17 650,65 | 28 794,63 | 21 075,42 | 6 235,97 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

* 1. раздел 4 Программы изложить в новой редакции:

**«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| МП | Пп | ОМ | М | Всего | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 7 | х | х | х | Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 335965,35 | 21784,21 | 22479,97 | 24856,13 | 34548,45 | 223386,00 | 8910,60 |
| Администрация города Кедрового | 322539,11 | 18084,88 | 20724,88 | 22887,33 | 30914,75 | 221023,67 | 8903,60 |
| МКОУ Пудинская СОШ  | 8249,16 | 7,50 | 1516,50 | 1868,76 | 2628,20 | 2228,20 | 0,00 |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 659,97 | 2,50 | 12,50 | 13,00 | 614,57 | 17,40 | 0,00 |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3843,84 | 3679,33 | 34,00 | 34,00 | 43,87 | 52,64 | 0,00 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 43,08 | 2,50 | 4,59 | 16,72 | 5,77 | 6,50 | 7,00 |
| Муниципальное учреждение "Культура" | 630,19 | 7,50 | 187,50 | 36,32 | 341,29 | 57,58 | 0,00 |
| 7 | 1 | х | х | **Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | Всего | 249865,69 | 5135,54 | 8657,32 | 8306,49 | 20695,41 | 206748,37 | 322,57 |
| Администрация города Кедрового | 241616,28 | 5113,04 | 6902,23 | 6337,69 | 18561,71 | 204386,05 | 315,57 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 7649,16 | 7,50 | 1516,50 | 1868,76 | 2028,20 | 2228,20 | 0,00 |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 59,97 | 2,50 | 12,50 | 13,00 | 14,57 | 17,40 | 0,00 |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 167,01 | 2,50 | 34,00 | 34,00 | 43,87 | 52,64 | 0,00 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 43,08 | 2,50 | 4,59 | 16,72 | 5,77 | 6,50 | 7,00 |
| Муниципальное учреждение "Культура" | 330,19 | 7,50 | 187,50 | 36,32 | 41,29 | 57,58 | 0,00 |
| Задача 1. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов. |
| 7 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 7923,04 | 529,22 | 2781,23 | 1589,76 | 1641,69 | 1065,57 | 315,57 |
| Администрация города Кедрового | 7923,04 | 529,22 | 2781,23 | 1589,76 | 1641,69 | 1065,57 | 315,57 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры | Всего | 6214,70 | 284,39 | 2724,52 | 1305,10 | 1300,69 | 600,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 6214,70 | 284,39 | 2724,52 | 1305,10 | 1300,69 | 600,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | Обустройство, содержание и ремонт источников водоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего | 766,40 | 244,83 | 56,71 | 250,00 | 64,86 | 150,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 766,40 | 244,83 | 56,71 | 250,00 | 64,86 | 150,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды | Всего | 941,94 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | 276,14 | 315,57 | 315,57 |
| Администрация города Кедрового | 941,94 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | 276,14 | 315,57 | 315,57 |
| 7 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Приведение качество сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями г. Кедрового, в соответствии с требованиями нормативов допустимых сбросов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Изготовление проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям» | Всего | 9057,72 | 1038,00 | 2654,24 | 1700,00 | 3665,48 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 9057,72 | 1038,00 | 2654,24 | 1700,00 | 3665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 9057,72 | 1038,00 | 2654,24 | 1700,00 | 3665,48 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 9057,72 | 1038,00 | 2654,24 | 1700,00 | 3665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона» | Всего | 17387,55 | 3543,32 | 1558,26 | 3045,43 | 9240,54 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 17293,55 | 3543,32 | 1464,26 | 3045,43 | 9240,54 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 10740,00 | 3054,40 | 1353,97 | 2184,28 | 4147,35 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 10740,00 | 3054,40 | 1353,97 | 2184,28 | 4147,35 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 6647,55 | 488,92 | 204,29 | 861,15 | 5093,19 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 6553,55 | 488,92 | 110,29 | 861,15 | 5093,19 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Всего | 12176,91 | 25,00 | 1663,59 | 1971,30 | 6147,70 | 2362,32 | 7,00 |
| Администрация города Кедрового | 4021,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4014,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 7555,16 | 7,50 | 1422,50 | 1868,76 | 2028,20 | 2228,20 | 0,00 |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 59,97 | 2,50 | 12,50 | 13,00 | 14,57 | 17,40 | 0,00 |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 167,01 | 2,50 | 34,00 | 34,00 | 43,87 | 52,64 | 0,00 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 43,08 | 2,50 | 4,59 | 16,72 | 5,77 | 6,50 | 7,00 |
| Муниципальное учреждение "Культура" | 330,19 | 7,50 | 187,50 | 36,32 | 41,29 | 57,58 | 0,00 |
| 7 | 1 | 6 | x | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | 203320,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203320,49 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 203320,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203320,49 | 0,00 |
| 7 | 1 | 6 | 1 |  «Газовая блочно-модульная котельная мощностью 18 МВт в городе Кедровом Томской области» | Всего | 203320,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203320,49 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 203320,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203320,49 | 0,00 |
| 7 | 2 | х | х | **Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Всего | 64630,72 | 10325,84 | 12340,59 | 13989,33 | 7545,07 | 14242,29 | 6187,60 |
| Администрация города Кедрового | 64630,72 | 10325,84 | 12340,59 | 13989,33 | 7545,07 | 14242,29 | 6187,60 |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог. |
| 7 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 22595,98 | 5046,90 | 5876,35 | 5780,59 | 466,07 | 5426,07 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 22595,98 | 5046,90 | 5876,35 | 5780,59 | 466,07 | 5426,07 | 0,00 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Всего | 14331,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 14331,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Всего | 8264,78 | 361,90 | 1191,35 | 819,39 | 466,07 | 5426,07 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 8264,78 | 361,90 | 1191,35 | 819,39 | 466,07 | 5426,07 | 0,00 |
| Задача 2. Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети |
| 7 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание улично-дорожной сети общего пользования» | Всего | 30439,17 | 4090,87 | 5201,74 | 6477,05 | 5179,18 | 6302,73 | 3187,60 |
| Администрация города Кедрового | 30439,17 | 4090,87 | 5201,74 | 6477,05 | 5179,18 | 6302,73 | 3187,60 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 25880,77 | 3466,33 | 4512,80 | 5828,10 | 4122,89 | 5463,05 | 2487,60 |
| Администрация города Кедрового | 25880,77 | 3466,33 | 4512,80 | 5828,10 | 4122,89 | 5463,05 | 2487,60 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Всего | 4558,40 | 624,54 | 688,94 | 648,95 | 1056,29 | 839,68 | 700,00 |
| Администрация города Кедрового | 4558,40 | 624,54 | 688,94 | 648,95 | 1056,29 | 839,68 | 700,00 |
| Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения  |
| 7 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» | Всего | 11595,57 | 1188,07 | 1262,50 | 1731,69 | 1899,82 | 2513,49 | 3000,00 |
| Администрация города Кедрового | 11595,57 | 1188,07 | 1262,50 | 1731,69 | 1899,82 | 2513,49 | 3000,00 |
| 7 | 3 | х | х | **Подпрограмма «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | Всего | 15646,13 | 6167,83 | 1182,06 | 2500,31 | 4149,43 | 1646,50 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 10469,30 | 2491,00 | 1182,06 | 2500,31 | 2649,43 | 1646,50 | 0,00 |
| МУ "Культура | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 3676,83 | 3676,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Эффективное управление муниципальным имуществом |
| 7 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности» | Всего | 4496,50 | 1436,50 | 400,00 | 1080,00 | 1080,00 | 500,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 4496,50 | 1436,50 | 400,00 | 1080,00 | 1080,00 | 500,00 | 0,00 |
| Задача 2. Содержание и ремонт муниципального имущества |
| 7 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Всего | 11149,63 | 4731,33 | 782,06 | 1420,31 | 3069,43 | 1146,50 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 5972,80 | 1054,50 | 782,06 | 1420,31 | 1569,43 | 1146,50 | 0,00 |
| МУ "Культура | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 3676,83 | 3676,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей | Всего | 4238,96 | 774,50 | 770,02 | 938,70 | 939,24 | 816,50 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 4238,96 | 774,50 | 770,02 | 938,70 | 939,24 | 816,50 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 3976,83 | 3676,83 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Культура | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 3676,83 | 3676,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества | Всего | 1733,84 | 280,00 | 12,04 | 481,61 | 630,19 | 330,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 1733,84 | 280,00 | 12,04 | 481,61 | 630,19 | 330,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | Обследование технического состояния объектов муниципальной собственности | Всего | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКДОУ детский сад № 1 "Родничок" | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | Капитальный ремонт муниципальных обектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) (Капитальный ремонт "МКОУ СОШ №1 г. Кедрового" г. Кедровый) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | х | х | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** | Всего | 5822,79 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 2158,53 | 748,83 | 2400,43 |
| Администрация города Кедрового | 5822,79 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 2158,53 | 748,83 | 2400,43 |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств. |
| 7 | 4 | 1 | х | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования на селе» | Всего | 2062,66 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 65,00 | 748,83 | 733,83 |
| Администрация города Кедрового | 2062,66 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 65,00 | 748,83 | 733,83 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | Единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемой коровы или нетели | Всего | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Всего | 1767,66 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 733,83 | 733,83 |
| Администрация города Кедрового | 1767,66 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 733,83 | 733,83 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | Развитие нестационарной и ярморочной торговли в целях расширения возможности сбыта продукции, производимой местными товаропроизводителями  | Всего | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий. |
| 7 | 4 | 2 | х | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | Всего | 3760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,53 | 0,00 | 1666,60 |
| Администрация города Кедрового | 3760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,53 | 0,00 | 1666,60 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий) | Всего | 3760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,53 | 0,00 | 1666,60 |
| Администрация города Кедрового | 3760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,53 | 0,00 | 1666,60 |

»;

* 1. в подпрограмме 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма 1):
		1. в разделе 1 Подпрограммы 1 строку 9 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по всем источникам | 249865,69 | 5135,54 | 8657,32 | 8306,48 | 20695,41 | 206748,37 | 322,57 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 208396,95 | 3054,40 | 1353,97 | 2184,28 | 4238,35 | 197291,75 | 274,20 |
| местный бюджет | 41468,74 | 2081,14 | 7303,35 | 6122,20 | 16457,06 | 9456,62 | 48,37 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

б) раздел 3 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«**3.** **Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Значение показателей |
| Итого  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| ПП | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | х | x | Муниципальная подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 249865,69 | 5135,54 | 8657,32 | 8306,48 | 20 695,41 | 206 748,37 | 322,57 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 208396,95 | 3054,40 | 1353,97 | 2184,28 | 4238,35 | 197291,75 | 274,20 |
| Местного бюджета | 41468,74 | 2081,14 | 7303,35 | 6122,20 | 16457,06 | 9456,62 | 48,37 |
| Внебюджетных источников (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.** **Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов** |
| 1 | 1 | x | Основное мероприятие «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 7923,04 | 529,22 | 2781,23 | 1589,76 | 1641,69 | 1065,57 | 315,57 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 639,4 | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 274,20 | 274,20 |
| Местного бюджета | 7283,64 | 529,22 | 2781,23 | 1589,76 | 1550,69 | 791,37 | 41,37 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | Содержание и ремонт объектов городской коммунальной инфраструктуры  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 6214,7 | 284,39 | 2724,52 | 1305,1 | 1300,69 | 600 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 6214,7 | 284,39 | 2724,52 | 1305,1 | 1300,69 | 600 | 0 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 1 | 2 | Обустройство, содержание и ремонт источников водоснабжения в сельских населенных пунктах | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 766,4 | 244,83 | 56,71 | 250 | 64,86 | 150,00 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 766,4 | 244,83 | 56,71 | 250 | 64,86 | 150,00 | 0 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 1 | 3 | Обеспечение доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 941,94 | 0 | 0 | 34,66 | 276,14 | 315,57 | 315,57 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 639,40 | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 274,20 | 274,20 |
| Местного бюджета | 302,54 | 0 | 0,00 | 34,66 | 185,14 | 41,37 | 41,37 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Приведение качество сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями г. Кедрового, в соответствии с требованиями нормативов допустимых сбросов» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 1 | Изготовление проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Кедрового Томской области | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 9057,72 | 1038 | 2654,24 | 1700,00 | 3665,48 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 9057,72 | 1038 | 2654,24 | 1700,00 | 3665,48 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 3 | 1 | Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 9057,72 | 1038 | 2654,24 | 1700 | 3665,48 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 9057,72 | 1038 | 2654,24 | 1700 | 3665,48 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 4 | x | Основное мероприятие «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 17387,55 | 3543,32 | 1558,26 | 3045,43 | 9240,54 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 10740 | 3054,4 | 1353,97 | 2184,28 | 4147,35 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 6647,55 | 488,92 | 204,29 | 861,15 | 5093,19 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 4 | 1 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 10740,00 | 3054,4 | 1353,97 | 2184,28 | 4147,35 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 10740,00 | 3054,4 | 1353,97 | 2184,28 | 4147,35 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 4 | 2 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 6647,55 | 488,92 | 204,29 | 861,15 | 5093,19 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 6647,55 | 488,92 | 204,29 | 861,15 | 5093,19 | 0 | 0 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Иные мероприятия по подготовке к отопительному сезону» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 12176,91 | 25 | 1663,59 | 1971,3 | 6147,7 | 2362,32 | 7 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местного бюджета | 12176,91 | 25 | 1663,59 | 1971,3 | 6147,7 | 2362,32 | 7,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, удовлетворенная коммунальными услугами | % | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 6 | x | Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 203320,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 203320,49 | 0 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 197017,55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 197017,55 | 0,00 |
| Местного бюджета | 6302,94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6302,94 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | х | х | х | х | 1 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | "Газовая блочно-модульная котельная мощностью 18 МВт в городе Кедровом Томской области" | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 203320,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 203320,49 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 197017,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 197017,55 | 0,00 |
| Местного бюджета | 6302,94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6302,94 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | х | х | х | х | 1 | 0 |

»;

4)в подпрограмме 2 «Развитие транспортной инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма 2):

* + 1. в разделе 1 Подпрограммы 2 строку 7 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Показатели задач подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
| Задача 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог |
| Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,694 | 0,694 | 0,680 |
| Задача 2 Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети |  |  |
| Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных тротуаров, км | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,747 | 0,541 | 0,541 |
| Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
| Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании, % | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |

* + 1. в разделе 1 Подпрограммы 2 строку 9 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по всем источникам | 64630,76 | 10325,84 | 12340,59 | 13989,34 | 7545,08 | 14242,29 | 6187,61 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (по согласованию) | 18616,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 4285,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 46014,56 | 5640,84 | 7655,59 | 9028,14 | 7545,08 | 9957,30 | 6187,61 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

б) раздел 3 Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«**3.** **Перечень основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Значение показателей |
| Итого  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ПП | ОМ | М |  |  |
| 2 | х | x | Муниципальная подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 64630,76 | 10325,84 | 12340,59 | 13989,34 | 7545,08 | 14242,29 | 6187,60 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 18616,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 4285,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 46014,56 | 5640,84 | 7655,59 | 9028,14 | 7545,08 | 9957,30 | 6187,61 |
| Внебюджетных источников (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.** **Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог.** |
| 2 | 1 | x | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 22595,98 | 5046,90 | 5876,35 | 5780,59 | 466,07 | 5426,07 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 18616,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 4285,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 3979,78 | 361,90 | 1191,35 | 819,39 | 466,07 | 1141,07 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,694 | 0,694 | 0,680 |
| 2 | 1 | 1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 14331,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 14331,20 | 4685,00 | 4685,00 | 4961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,694 | 0,694 | 0,680 |
| 2 | 1 | 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 8264,78 | 361,90 | 1191,35 | 819,39 | 466,07 | 5426,07 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 4285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4285,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 3979,78 | 361,90 | 1191,35 | 819,39 | 466,07 | 1141,07 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,694 | 0,694 | 0,680 |
| **Задача 2.** **Организация выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети** |
| 2 | 2 | x | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 30439,21 | 4090,87 | 5201,74 | 6477,06 | 5179,19 | 6302,74 | 3187,61 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 30439,21 | 4090,87 | 5201,74 | 6477,06 | 5179,19 | 6302,74 | 3187,61 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 25880,77 | 3466,33 | 4512,80 | 5828,10 | 4122,89 | 5463,05 | 2487,60 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 25880,77 | 3466,33 | 4512,80 | 5828,10 | 4122,89 | 5463,05 | 2487,60 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля дорог, на содержание которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие «Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 4558,40 | 624,54 | 688,94 | 648,95 | 1056,29 | 839,68 | 700,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 4558,40 | 624,54 | 688,94 | 648,95 | 1056,29 | 839,68 | 700,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,747 | 0,541 | 0,541 |
| **Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения** |
| 2 | 3 | х | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 11595,57 | 1188,07 | 1262,50 | 1731,69 | 1899,82 | 2513,49 | 3000,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 11595,57 | 1188,07 | 1262,50 | 1731,69 | 1899,82 | 2513,49 | 3000,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Удовлетворенность населения в транспортном обслуживании | % | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |

»;

5) в подпрограмме 3 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» (далее – Подпрограмма 3):

а) в разделе 1 Подпрограммы 3 строку 9 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по всем источникам | 15646,13 | 6167,83 | 1182,06 | 2500,31 | 4149,43 | 1646,5 | 0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15646,13 | 6167,83 | 1182,06 | 2500,31 | 4149,43 | 1646,5 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

б) раздел 3 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

**«3. Перечень основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Значение показателей |
| Итого  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ПП | ОМ | М |  |
| 3 | х | x | Муниципальная подпрограмма «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 15646,13 | 6167,83 | 1182,06 | 2500,31 | 4149,43 | 1646,50 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 15646,13 | 6167,83 | 1182,06 | 2500,31 | 4149,43 | 1646,50 | 0,00 |
| Внебюджетных источников (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1. Эффективное управление муниципальным имуществом** |
| 3 | 1 | x | Основное мероприятие «Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности, работа по взысканию задолженности по неналоговым платежам» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 4496,50 | 1436,50 | 400,00 | 1080,00 | 1080,00 | 500,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 4496,50 | 1436,50 | 400,00 | 1080,00 | 1080,00 | 500,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| количество недвижимого имущества и земельных участников, предоставленных в арену в течение года | ед. | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Задолженность по арендным платежам от использования муниципальным имуществом | тыс. руб. | 4840,98 | 4598,93 | 4368,98 | 4150,53 | 4150,53 | 4150,53 |
| **Задача 2. Содержание и ремонт муниципального имущества.** |
| 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального имущества» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 11149,63 | 4731,33 | 782,06 | 1420,31 | 3069,43 | 1146,50 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 11149,63 | 4731,33 | 782,06 | 1420,31 | 3069,43 | 1146,50 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Оплата коммунальных платежей за пустующие помещения, тыс. руб. | х |  1172,00 | 1171,00  |  1170,00 | 1169,00 | 1169,00 | 1169,00 |
| 3 | 2 | 1 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади, а также налогов, сборов и иных обязательных платежей  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 4238,96 | 774,50 | 770,02 | 938,70 | 939,24 | 816,50 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 4238,96 | 774,50 | 770,02 | 938,70 | 939,24 | 816,50 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Оплата коммунальных платежей за пустующие помещения, тыс. руб. | х |  1172,00 | 1171,00  |  1170,00 | 1169,00 | 1169,00 | 1169,00 |
| 3 | 2 | 2 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 3976,83 | 3676,83 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 3976,83 | 3676,83 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | Прочие расходы по содержанию имущества  | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 1733,84 | 280,00 | 12,04 | 481,61 | 630,19 | 330,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 1733,8 | 280,00 | 12,04 | 481,61 | 630,19 | 330,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Прочие расходы по содержанию имущества  | х | 280,00 | 12,04 | 481,61 | 630,19 | 330,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 4 | Обследование технического состояния объектов муниципальной собственности | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Обследование технического состояния объектов муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | Капитальный ремонт муниципальных обектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) (Капитальный ремонт "МКОУ СОШ №1 г. Кедрового") | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Капитальный ремонт муниципальных обектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

»;

6) в подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий (далее – Подпрограмма 4):

а) в разделе 1 Подпрограммы 4 строку 9 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по всем источникам | 5 822,29 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 2 158,53 | 748,33 | 2 400,43 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (по согласованию) | 4 849,23 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 1 465,47 | 733,33 | 2 400,43 |
| местный бюджет | 973,06 | 15,00 | 250,00 | 0,00 | 693,06 | 15,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

б) раздел 3 Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:

«**3. Перечень основных мероприятий**

**и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Кедровый»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Значение показателей |
| Итого  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ПП | ОМ | М |  |
| 4 | х | x | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 5822,29 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 2158,53 | 748,33 | 2400,43 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 4849,23 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 1465,47 | 733,33 | 2400,43 |
| Местного бюджета | 973,06 | 15,00 | 250,00 | 0,00 | 693,06 | 15,00 | 0,00 |
| Внебюджетных источников (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.** **Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств.** |
| 4 | 1 | x | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования на селе» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 2062,16 | 155,00 | 300,00 | 60,00 | 65,00 | 748,33 | 733,83 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 1717,16 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 0,00 | 733,33 | 733,83 |
| Местного бюджета | 345,00 | 15,00 | 250,00 | 0,00 | 65,00 | 15,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество человек, получивших субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | Единовременная материальная помощь на содержание вновь приобретаемой коровы или нетели | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 45,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество человек, получивших субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели | ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 1767,16 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 733,33 | 733,83 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 1717,16 | 140,00 | 50,00 | 60,00 | 0,00 | 733,33 | 733,83 |
| Местного бюджета | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество человек, получивших субсидию на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на содержание вновь приобретаемой коровы и нетели | ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | Развитие нестационарной и ярморочной торговли в целях расширения возможности сбыта продукции, производимой местными товаропроизводителями | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество построенных нестационарных и ярмарочных торговых точек | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2** **Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий** |
| 4 | 2 | x | Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 3760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,53 | 0,00 | 1666,60 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 3132,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,47 | 0,00 | 1666,60 |
| Местного бюджета | 628,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,06 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | 7 | х |
| Количество жителей сельских населенных пунктов, принявших участие в реализации инициативных проектов, | чел. | 300 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 |
| 4 | 2 | 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий) | Объем финансирования всего (тыс. рублей), в том числе за счет средств | 3760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2093,53 | 0,00 | 1666,60 |
| Федерального бюджета (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета (по согласованию) | 3132,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465,47 | 0,00 | 1666,60 |
| Местного бюджета | 628,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,06 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации: | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | х | х | х | 4 | 0 | 0 |

».

1. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г., и действует до окончания срока действия Программы.
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый», разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.kedradm.gosuslugi.ru>.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Мэра города Кедрового.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Кирсанова Анастасия Сергеевна

35-418