АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.12.2017 г. |  | № 572 |
| --- | --- | --- |

Томская область

г. Кедровый

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый» на период 2017 - 2031 годов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Город Кедровый», Генеральным планом муниципального образования «Город Кедровый», утвержденным решением Думы города Кедрового от 03.10.2013 № 52, в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа, повышения безопасности, доступности и эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры, включающей в себя объекты местного значения городского округа «Город Кедровый» в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый» на период 2017 - 2031 годов согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3.	Опубликовать постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый» и разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике и управлению делами.

И.о. мэра     									                         И.Н. Алексеева

УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации города Кедрового                № 572 от «25» декабря 2017г.

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа «Город Кедровый»

на период 2017 -2031 годов

- Паспорт программы

| 1. Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый» на период 2017-2031 годов (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования «Город Кедровый», Генеральный план муниципального образования «Город Кедровый», утвержденный решением Думы города Кедрового от 03.10.2013 № 52, Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года, утвержденная решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104 |
| 3. Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» адрес: 636615 Томская обл., г. Кедровый, 1 микрорайон, дом 39/1 |
| 4. Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» адрес: 636615 Томская обл., г. Кедровый, 1 микрорайон, дом 39/1 |
| 5. Цель программы | Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения |
| 6. Задачи программы | 1. Обеспечение доступности и качества образования путем повышения безопасности и эффективности функционирования действующих объектов инфраструктуры в сфере образования; 2. Содействие устойчивому развитию культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта за счет сбалансированного, перспективного развития объектов культуры и спорта в соответствии с установленными потребностями населения городского округа |
| 7. Целевые показатели (индикаторы) программы | - обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях – 100% (до конца реализации Программы); - доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений- 0% (до конца реализации Программы); - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100% (до конца реализации Программы) - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений- 0% (до конца реализации Программы); - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 80% (до конца реализации Программы); - доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений – 100% (до конца реализации Программы); - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: а) клубами и учреждениями клубного типа – 100%; б) библиотеками – 100% (до конца реализации Программы); - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры- 0% (до конца реализации Программы); - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры- 0% (до конца реализации Программы); - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 20% (до конца реализации Программы); - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в сфере культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в указанной сфере – 100% (до конца реализации Программы) |
| 8. Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - капитальный ремонт, реконструкция действующей социальной инфраструктуры, включающей в себя объекты местного значения городского округа «Город Кедровый» в областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта; - строительство объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения городского округа - обеспечение безопасности и доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 9. Сроки и этапы реализации программы | 2017 - 2031 годы. Этапы реализации не предусмотрены |
| 10. Объемы и источники финансирования программы | Потребность общего объема финансирования Программы – 166 418,49 тыс. руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Источники финансирования; Всего (тыс. руб.); Объем финансирования по годам (тыс. руб.). 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022-2031. Всего:; 166 418,49; 3 296,96; 11 300,0; 77 168,5; 68 053,03; 5 600,0; 1000. в том числе. Местный бюджет; 16 060,91; 3 296,96; 1 104,34; 9 536,43; 1 123,18; 900,0; 100,0. Областной бюджет; 150 157,58; 0,0; 10 195,66; 67 632,07; 66 729,85; 4 700,0; 900,0. Внебюджетные средства; 200,0; 0,0; 0,0; 0,0; 200,0; 0,0; 1000. Средства местного бюджета и бюджета Томской области на 2017-2031 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. Внебюджетные средства уточняются по мере поступления. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактически выделенных средств. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение качества жизни населения городского округа «Город Кедровый» за счет формирования благоприятной социальной среды. 2. Обновление и модернизация объектов социальной инфраструктуры (учреждений общего и дошкольного образования, домов культуры, спортивных объектов). 3. Доступность, безопасность и качественность предоставления образовательных услуг, услуг в сфере культуры и спорта. 4. Нормативная обеспеченность населения городского округа объектами социальной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый»

  - Социально — экономическое состояние муниципального образования

«Город Кедровый»

Муниципальное образование «Город Кедровый» расположено на северо-востоке Васюганской равнины, в долине р. Чузик (бассейн р. Оби), в 480 км к северо-западу от областного центра г. Томска. Общая площадь муниципального образования - 1 697 км, что составляет 0,53% территории Томской области. В северном, южном и западном направлениях муниципальное образование «Город Кедровый» окружено межселенной территорией Парабельского района. Большую часть территории покрывают леса (67,9%) и заболоченные равнины (21,7%). Территория муниципального образования приравнена к районам Крайнего Севера. Кедровый был заложен и строился как второй в области базовый город для обслуживания вахтовым способом Лугинецкого и Калинового нефтяных месторождений. На протяжении 1982–1995 г.г. численность и инфраструктура города росла с увеличением масштабов освоения разведанных нефтяных и газовых месторождений, расположенных на территории Парабельского района. Велось интенсивное строительство объектов социальной сферы. С 1996 года начался отток населения в связи с осложнением экономической ситуации в стране и нефтегазовой отрасли в частности.  В 2003 году прошла реорганизация ОАО «Томскнефть» ВНК, градообразующее предприятие НГДУ «Лугинецкнефть» было ликвидировано. В связи с вышесказанным потребность в строительстве дополнительных объектов социальной инфраструктуры, обозначенных Генеральным планом муниципального образования (при условии увеличения численности постоянного населения) на территории города и близлежащих населенных пунктах  снизилась.

В соответствии с Законом Томской области от 14.10.2004 № 219-ОЗ муниципальное образование наделено статусом городского округа, в состав которого вошли населенные пункты: г. Кедровый, с. Пудино, п. Останино, п. Калининск, п. Рогалево, п. Таванга, п. Лушниково. Населенные пункты муниципального образования сконцентрированы в западной части его территории и характеризуются незначительным удалением от административного центра –         г. Кедрового. Расстояние до большинства населенных пунктов от центра не превышает 12-14 км. Наиболее удаленным населенным пунктом является п. Калининск, но и он удален от центра всего на 16 км.

Численность постоянного населения на 01.01.2017 года - 3 250 человек; удельный вес в численности населения области составляет 0,3%; плотность населения – 1,9 чел./км².

Таблица 1

Административно-территориальное деление

муниципального образования «Город Кедровый»

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения по состоянию на 01.01.2017 (чел.) | Расстояние до административного центра (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Население в целом: | 3250 |  |
| 1. | г.Кедровый | 2041 |  |
| 2. | с.Пудино | 612 | 13 |
| 3. | п.Лушниково | 186 | 14 |
| 4. | п.Калининск | 105 | 16 |
| 5. | п.Останино | 242 | 12 |
| 6. | п.Рогалево | 46 | 10 |
| 7. | п.Таванга | 18 | 14 |

Рассматривая период с 2002 года численность населения муниципального образования постоянно снижается: с 2002 года (5 191 человек) по 2017 год (3 250 человек) число жителей сократилось на 1 941 человек, в среднем – 129 человек в год. Снижение происходит из-за большого миграционного оттока населения. Основные причины миграции – отсутствие крупных производств, ограниченное предложение высокооплачиваемой работы на рынке труда, замкнутость и низкая транспортная доступность территории, отдаленность от областного центра.

С 2013 года наблюдается стабильное снижение показателя смертности населения, но и показатель рождаемости также снижается. Естественный прирост населения (превышение числа родившихся над числом умерших) в 2014, 2015, 2016 годах составил +18,+15,+20 соответственно. В целом за последние годы наблюдается ежегодное превышение числа родившихся над числом умерших, но естественный прирост не позволяет восстановить баланс численности населения, ввиду миграционного оттока населения, который в свою очередь постепенно сокращается.

Снижение численности населения неблагоприятно сказывается на наполняемости классов общеобразовательных учреждений, трудовых ресурсах муниципального образования, так как зачастую с территории выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности. Усугубляет проблему отток из сельской местности молодежи, которая стремится либо покинуть муниципальное образование вообще, либо сменить место жительства на городское. Ввиду специфики расположения и малочисленности населения ряда сельских населенных пунктов не все населенные пункты имеют образовательные учреждения и учреждения культуры.

Уровень регистрируемой безработицы на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.01.2017 года составил 5,7 % и является одним из самых высоких по области, что связано с низким уровнем потребности организаций в работниках, наличием вакансий в основном в учреждениях бюджетного сектора, требующих определенного уровня образования, и у индивидуальных предпринимателей, в основном в сфере торговли.

Численность экономически активного населения на 01.01.2017 года составляет 2100 человек, из них занято в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) 1450 человек. Вследствие того, что на территориях, прилегающих к муниципальному образованию, находится большое количество месторождений нефти и газа: Герасимовское, Казанское, Лугинецкое, Калиновое и др., значительная часть трудовых ресурсов (около 20-25% от занятых в экономике) задействована в нефтегазодобывающем секторе и осуществляет работу вахтовым методом за пределами городского округа. Любые негативные процессы в нефтегазодобывающей отрасли оказывают прямое влияние на социально-экономическое состояние муниципального образования. Таким образом, для компенсации данной зависимости необходимо диверсифицировать экономическую основу муниципального образования и обеспечить развитие таких сфер экономической деятельности, как сельское хозяйство, лесозаготовка, дикоросы, придорожный сервис.

В сфере малого предпринимательства занято 335 человек, что составляет 23% от численности населения занятого в экономике Основными видами экономической деятельности в сфере малого предпринимательства являются: оптовая и розничная торговля – 41,8 % от общего числа, транспорт и связь (в основном услуги такси) – 25,5 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 12,7%.

На территории муниципального образования действуют 3 пекарни, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, которые обеспечивают население хлебом и хлебобулочными изделиями. Издательская деятельность обеспечивается редакцией газеты «В краю кедровом» муниципального учреждения «Культура». Общество с ограниченной ответственностью «Северная Тепловая Компания» производит тепловую энергию и предоставляет услуги по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов, ликвидации загрязнений для нужд муниципального образования.

В связи с уменьшением численности населения, закрытием организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, оптимизацией численности работников бюджетного сектора, среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на протяжении последних лет снижается.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования «Город Кедровый» в 2016 году по данным Томскстата составила 40 582 рубля и увеличилась по отношению к 2015 году на 6,2%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 26 049,4 рублей. Уровень средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений в 2016 году вырос на 4,5% в сравнении с прошлым годом и составил 33 369,8 рублей, в том числе начисленная заработная плата учителей в 2016 году составила 42 737 рублей – 100% к уровню 2015 года. В 2016 году средняя заработная плата работников культуры и искусства составила 24770,7 рублей. В 2017 году ожидается повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 35,9% в связи с реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики» и исполнением Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Город Кедровый».

Критериями оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Одним из преимуществ муниципального образования является высокий уровень обеспеченности объектами социальной сферы, наличие филиалов, отделов всех государственных и федеральных структур и финансово-кредитных учреждений. Все вышеперечисленные объекты практически полностью удовлетворяют потребности постоянно проживающего населения, а также имеется потенциал для будущего увеличения населения, трудовых ресурсов, в случае создания на территории новых рабочих мест, в том числе за счет вновь открывающихся предприятий, близлежащих месторождений.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый», сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта

Сложившийся уровень обеспеченности населения объектами существующей социальной инфраструктуры, включающей в себя объекты местного значения городского округа «Город Кедровый» в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта описаны в разрезе по областям (сферам) деятельности по состоянию на 01.01.2017 года.

2.2.1. Технико-экономические параметры и сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа «Город Кедровый» объектами социальной инфраструктуры в области образования

Сеть образовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Кедровый» на начало 2017 года представлена:

- общеобразовательные организации (2 ед.):

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1       г. Кедрового (МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового) -335 учащихся;

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ Пудинская СОШ) - 122 учащихся;

- дошкольные образовательные организации (1 ед.):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -детский сад № 1 «Родничок» г. Кедрового (МБДОУ детский сад №1 «Родничок») – 133 воспитанника;

- организации дополнительного образования (1 ед.):

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового (МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кедрового – 196 обучающихся.

Кроме того, при каждой школе имеются дошкольные группы, которые посещают 63 воспитанника от 3 до 7 лет. В связи с низкой наполняемостью групп в 2016 году в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового было сокращено количество дошкольных групп с двух единиц до одной с предельной наполняемостью 30 человек. В МАОУ Пудинская СОШ, после проведенного в 2014 году капитального ремонта предельная вместимость дошкольных групп составляет 40 человек, которые на 01.01.2017 года посещают 33 воспитанника.

Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Доля детей в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на начало 2017 года составила 64,17% (численность детей, получающих дошкольную услугу – 196 человек, общая численность детей в возрасте 1-6 лет по данным статистики – 305 человек). Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на конец 2016 года увеличилась на 17 человек в сравнении с предыдущим годом и составила 56 человек, что связано с наличием мест в дошкольных учреждениях всем желающим только от 1,5 лет.

Подвоз обучающихся из населенных пунктов, не имеющих учреждений образования, а именно из поселков Останино, Калининск, Лушниково - в школу с. Пудино, из поселков Рогалево, Таванга - в школу г. Кедрового осуществляется школьными автобусами. Всего численность обучающихся, охваченных подвозом в Пудинской школе – 49 человек, в школе г. Кедрового – 5 человек. Педагогического ресурса и площадей учебных заведений достаточно для того, чтобы все учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования занимались в первую смену.

Дополнительное образование представлено МБОУ ДО «Детской школой искусств» г. Кедрового, на базе которой действуют следующие отделения:

- музыкальное отделение (общеразвивающие программы: «Эстрадное пение», «Гитара», «Фортепиано», «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература»;

- хореографическое отделение (предпрофессиональное образование);

- художественное отделение (общеразвивающие программы: «Лепка», «Рисунок графика», «Основы изобразительного искусства», «Живопись» и т.д.;

- общеэстетическое отделение.

С 01.01.2017 года данное учреждение перешло из ведомства образования в сферу культуры.

Более подробная информация об объектах социальной инфраструктуры в области образования представлена в таблице 2.

Таблица 2

Технико-экономические параметры объектов общего и

дошкольного образования, сложившийся уровень обеспеченности

населения услугами образовательных организаций

| Наименование организации | Адрес местонахождения | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Физический износ, % | Предельная вместимость зданий, мест | Количество обучающихся (воспитанников) | Уровень фактической наполняемости,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д. 61 | 9 770,2 | 1988 | 40 | 825 | 335 | 40,6% |
| 2. МАОУ Пудинская СОШ | с. Пудино, ул. Горького, д.8 | 2 457 | 1979, пристройка к школе 1985 | После кап. ремон та | 367 | 122 | 33,2% |
| Итого по общему образованию: | х | 12 227,2 | х | х | 1192 | 457 | 38,3 % |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дошкольная группа МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д. 61 | 237,2 в здании школы г.Кедрового | 1988 | 40 | 30 | 30 | 100% |
| 4. Дошкольная группа МАОУ Пудинская СОШ | с. Пудино, ул. Горького, д.8 | 283,4 в здании школы с. Пудино | 1985 | После кап. ремон та | 40 | 33 | 82,5% |
| 5. МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д.4 | 1 831 | 1987 | 60 | 136 | 133 | 97,8% |
| Итого по дошкольному образованию: | х | 2351,6 | х | х | 206 | 196 | 95,1% |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д. 61 | 614,7 в здании школы г.Кедрового | 1988 | 40 | 76 чел. в смену | 196 | 100% |

Таким образом, из представленных данных таблицы 2 следует вывод, что население муниципального образования полностью, более чем в 2 раза обеспечено объектами общего образования, также имеется потенциал в случае увеличения численности населения. Потребность в строительстве дополнительных учреждений дошкольного образования также отсутствует - на текущий момент услугами дошкольного образования охвачены все желающие.  Данная сеть оптимальна и обеспечивает доступное качественное предоставление муниципальных образовательных услуг.

Согласно отчету о результатах независимых социологических исследований, проводимых на территории муниципального образования «Город Кедровый», удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного образования возросла в 2016 году на 4,7% к уровню 2015 года и составила 37%; услугами общего образования возросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 6% и составила 38%, положительные оценки превышают отрицательные в 2,7 раза.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 86,67%. С 2013 по 2016 годы наблюдается положительная динамика по данному показателю, что свидетельствует об успешной реализации мер муниципальной подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» в части приведения в соответствие муниципальные общеобразовательные учреждения с современными требованиями обучения. В последующие годы планируется стабильный рост данного показателя за счет обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам в учреждения общего образования, проведения капитального ремонта в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и организации обучения с использованием дистанционных технологий.

В целях сохранения существующих объектов социальной инфраструктуры в области образования на территории муниципального образования «Город Кедровый» были осуществлены следующие мероприятия:

- в 2012 году была произведена частичная замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании школы г. Кедрового, а также замена оконных блоков и входных дверей в здании детского сада г. Кедрового;

- в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы» начались работы по проведению капитального ремонта в здании Пудинской сельской школы (укрепление фундамента, стен здания, замена чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, дверей, крылец, лестниц, установка пластиковых окон, системы отопления и канализации). В здании МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового произведены работы по замене проводки, прокладке сети;

- в 2014 году был закончен капитальный ремонт здания МАОУ Пудинская СОШ, в результате чего было открыто 20 дополнительных мест в дошкольных группах Пудинской школы, здание было приведено в соответствие с современными требованиями обучения, значительно снизился процент износа здания. В МБОУ СОШ №1 г. Кедрового был проведен капитальный ремонт части кровли;

- в 2015-2016 годах было приобретено учебное, компьютерное и интерактивное оборудование для обучения детей с ОВЗ, произведена установка пандуса для маломобильных групп населения за счет субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» и государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. В детском саду г. Кедрового установлено видеонаблюдение и видеодомофон.

Помимо перечисленных мероприятий ежегодно производятся текущие ремонты зданий.

Вместе с тем в сфере образования сохраняется необходимость приведения инфраструктуры образовательных учреждений к уровню, соответствующему требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов и инженерных коммуникаций.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 50%. В результате обследования технического состояния здания МБОУ СОШ №1 г. Кедрового, проведенного специалистами НИИ СМ ТГАСУ в 2017 году было выявлено, что техническое состояние кровли, отделки помещений, входных групп, окон, дверей и инженерных сетей обследуемой школы требует безотлагательного проведения работ по капитальному ремонту здания.

В изношенном техническом состоянии находятся системы электро-, водо- и теплоснабжения, требуется их полное переустройство. Часть сантехники и коммунального оборудования пришла в негодность либо морально устарела, в связи с чем происходит увеличение потерь воды и тепла, что влечет превышение затрат учреждения на коммунальные услуги. Установлено, что техническое состояние кровли здания, в связи со значительным физическим износом конструктивных слоев, не отвечает нормативным требованиям по параметрам герметичности и эксплуатационной надежности и классифицируется как недопустимое. Конструкция кровли не отвечает требованиям по теплофизическим характеристикам из-за недостаточности толщины слоя утеплителя кровли. Из-за многочисленных протечек техническое состояние отделки помещений 4-го этажа не отвечает санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В результате значительного износа напольных покрытий (деревянного пола, линолеума, цементно-песчаных стяжек) требуется полное переустройство полов и покрытий в помещениях и учебных классах школы. Оставшиеся деревянные оконные блоки также нуждаются в замене в связи с их ветхостью и плохой теплоизоляционной способностью. Наличие порогов, лестниц, не оборудованных пандусами, санузлов, не адаптированных для использования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, препятствует созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Ситуация осложняется тем, что МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового – единственная школа на территории города Кедрового, поэтому в случае возникновения аварийной ситуации, не позволяющей проводить обучение в здании школы, организовать обучение школьников города Кедрового в здании Пудинской СОШ будет крайне сложно в связи с недостаточностью имеющихся площадей сельской школы для обучения всех детей муниципалитета, отсутствием достаточного количества транспортных средств для перевозки обучающихся. В этом случае расходы на организацию обучения учащихся на время устранения аварийной ситуации и оплату услуг по устранению аварийной ситуации могут достигнуть и превысить планируемые расходы на проведение капитального ремонта.

В 2018-2020 годах планируется проведение капитального ремонта школы города Кедрового за счет средств областного и местного бюджетов посредством государственной подпрограммы Томской области «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов», а также привлечения внебюджетных средств. На текущую дату, указанной подпрограммой предусмотрена потребность в финансовом обеспечении проведения капитального ремонта МБОУ СОШ № 1       г. Кедрового на 2018 год в размере 621 999,8 тыс. рублей консолидированного бюджета.

При проведении выборочного капитального ремонта здания школы ориентировочная стоимость работ составит 76 340,281 тыс. рублей, из них на 2017 год – 340,281 тыс. рублей (на проведение обследования технического состояния здания школы); 2018 год -  6 000 тыс. рублей (из них разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли – 304,34 тыс. рублей), 2019 год – 10 000 тыс. рублей, на 2020 год –60 000 тыс. рублей (проведение частичного капитального ремонта).

В целях обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении до конца 2017 года планируется замена и установка ограждения вокруг территории детского сада №1 «Родничок» г. Кедрового. В дальнейшем необходима модернизация наружного освещения территории детского сада. Здание дошкольного учреждения, благодаря ряду мероприятий, проводимых в 2012-2016 годах на данный момент находится в удовлетворительном состоянии, но учитывая тот факт, что здание было сдано в эксплуатацию 30 лет назад, проведение ежегодных текущих ремонтов, а также комплексного капитального ремонта в последующие годы будет необходимо. Требуется замена и обновление оборудования прогулочных площадок организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования.

МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кедрового не имеет собственного здания и расположено на четвертом этаже правого крыла здания школы г. Кедрового. Для дальнейшего качественного предоставления услуг дополнительного образования детской школе искусств требуется капитальный ремонт кровли, протекающей в период дождей и таяния снега, замена старых деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты, проведение работ по демонтажу и замене напольного покрытия в хореографическом зале (требуется специализированный балетный линолеум). В связи с износом покрытия сцены в малом концертном зале требуется покрыть сцену коммерческим линолеумом классом пожарной безопасности КМ2, необходима замена линолеума в учебных кабинетах на покрытие, отвечающее пожарной безопасности.

Уровень фактической обеспеченности населения муниципального образования «Город Кедровый» детскими школами искусств 100% соответствует социальным нормативам и нормам, одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», согласно которому нормативное число детских школ искусств на населенные пункты с числом жителей от 3 до 10 тыс. человек составляет 1 единица.

Кроме того услуги дополнительного образования предоставляют общеобразовательные школы муниципального образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная. Число занимающихся в объединениях (в кружках и других формах дополнительного образования), организованных на базе общеобразовательных учреждений в 2016 году составило 238 человек.

Всего в 2016 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 67,23%. По результатам независимого опроса населения муниципального образования удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования составила 35% в 2016 году, что больше результата 2015 года на 5,9% (29,1%), положительные оценки превышают отрицательные в 8,8 раз.

2.2.2. Технико-экономические параметры и сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа «Город Кедровый» объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения

Услуги здравоохранения на территории муниципального образования оказываются филиалом ОГБУЗ «Бакчарская РБ» Медицинским центром г. Кедрового, созданным путем присоединения ОГБУЗ «Медсанчасть» г. Кедрового к ОГБУЗ «Бакчарская РБ» в 2014 году. Бакчарская районная больница является областным учреждением и имеет в муниципальном образовании «Город Кедровый» следующие структурные подразделения:

- поликлиника № 2;

- круглосуточный стационар;

- дневной стационар;

- станция скорой медицинской помощи;

- ОВП с. Пудино;

- ФАП п. Рогалево.

Медицинский центр расположен по адресу г. Кедровый, 2 мкрн, д.15 в трехэтажном здании, площадью 3107,6 м2, год постройки – 1995 г.

В результате проведения оптимизационных мероприятий в области здравоохранения, ряд показателей, характеризующих обеспеченность населения медицинскими услугами снизился в сравнении с 2013 годом (уменьшение количества коек, число посещений в смену). На начало 2017 года число больничных коек круглосуточного пребывания составляет 12 единиц, коек дневного пребывания – 13 единиц, с начала 2016 года введена 1 койка сестринского ухода. Таким образом обеспеченность больничными учреждениями на территории муниципального образования составляет 80 коек на 10 тыс. человек населения или 59,4 % от установленного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» норматива - 134,7 коек на 10 тыс. жителей. По сведениям ОГБУЗ «Бакчарская РБ» в прогнозном периоде увеличения числа больничных коек не планируется. Мощность медицинского учреждения составляет с 2016 года 107 посещений в смену. Как и в целом по области существует проблема нехватки врачей. Всего численность медицинских работников на начало 2017 года – 62 человека, из них врачей – 5, среднего медицинского персонала – 25 человек.

В 2015 году были построены новые здания – модульные фельдшерско-акушерские пункты в с.Пудино (S=82,2 м2 ) и п.Рогалево (S=64,1 м2). В декабре 2016 года на базе модульного ФАПа с.Пудино разместилась общая врачебная практика. В начале 2017 года здание ФАПа п.Рогалево было передано муниципалитетом на баланс ОГБУЗ «Бакчарская РБ», прием пациентов осуществляется фельдшером 2 раза в неделю.

В связи с тем, что учреждение здравоохранения, расположенное на территории муниципального образования «Город Кедровый» относится к объектам областного значения и является филиалом ОГБУЗ «Бакчарская» РБ, расположенного на территории Бакчарского района, мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения данной программой не предусмотрены.

2.2.3. Технико-экономические параметры и сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа «Город Кедровый» объектами социальной инфраструктуры в области культуры

Сеть учреждений культуры муниципального образования «Город Кедровый» представлена на сегодняшний день тремя муниципальными учреждениями:

- Муниципальное учреждение «Культура»;

- Муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового (информация по учреждению дополнительного образования изложена в разделе 2.1.1).

Сведения о существующих на текущий момент объектах культуры представлены в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические параметры объектов культуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области культуры

| Наименование объекта | Адрес местонахождения | Общая площадь,м2 | Год постройки | Техническое состояние | Пропускная способность, мест/чел | Обеспеченность в % к нормативу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здание Дома культуры г. Кедрового | г. Кедровый 1 мкр., д.42 | 655,5 | 1987 | Удовлетвори- тельное | 132/150 | 100% |
| 2. Здание Дома культуры с. Пудино (аварийное) | с. Пудино, ул. Ленина, д. 20 | 490 | 1968 | Аварийное | - | - |
| 3. Помещение под размещение Дома культуры с. Пудино (во временном пользовании) | с. Пудино, ул. Октябрьскаяд. 9 | 278,7 | 1972 | Удовлетвори- тельное | 50/50 | - |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Помещение под размещение Кедровской центральной библиотеки | Административное здание г. Кедровый, 1 мкр., д. 41 | 152 | 1988 | Удовлетвори-тельное | 24 | 100% |
| 5. Помещение под размещение библиотеки – филиал с. Пудино | Административное здание с.Пудино ул. Октябрьская д.9 | 62 | 1972 | Удовлетвори-тельное | 12 | 100% |

Муниципальное казенное учреждение «Культура» создано 12.01.2012 года путем изменения типа существующего Отдела по культуре администрации муниципального образования «Город Кедровый». МУ «Культура» осуществляет свою деятельность в сфере выполнения работ, исполнения функций и оказания муниципальных услуг в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.  МУ «Культура» организует работу самодеятельных творческих коллективов, спортивных, кружков, секций, а также объединений граждан по различным направлениям творческой и социокультурной деятельности. Проводит различные по форме и тематике культурно-массовые, спортивно-массовые, оздоровительные мероприятия, праздники, соревнования, концерты, выставки, вечера, игровые развлекательные программы.   МУ «Культура» имеет следующие подразделения:

- Дом культуры г. Кедрового;

- Дом культуры с. Пудино;

- Спортивный центр (тренажерный зал, лыжная база);

- Редакция газеты «В краю кедровом».

За 2016 год на базе домов культуры было проведено 214 культурно-досуговых мероприятий, в числе которых: календарные, государственные, профессиональные праздники, общественно - значимые, патриотические мероприятия, конкурсы и фестивали. Число посетителей и участников мероприятий составило 13023 человека. На 01.01.2017 года действуют 7 клубных формирований в которые входят 96 участников: 2 формирования для детей и подростков театральной направленности, 2 коллектива художественной самодеятельности: «Родники», «Лас-Кедрас» (возраст участников от 25 лет и старше), клуб по интересам «Огонек» для людей пожилого возраста.

Клубная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а дома культуры – наиболее распространенными и доступными учреждениями культуры в малочисленных населенных пунктах. Именно они служат центрами культурной жизни, организаторами проведения творческих мероприятий, предоставляют возможность населению в реализации их творческих потребностей и интересов.

Именно поэтому на данный момент стоит острая необходимость в строительстве нового здания Дома культуры с. Пудино. Вследствие того, что здание Дома культуры с. Пудино было признано аварийным в 2014 году, произошло снижение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в области культуры на селе. Временно сельские культурно-досуговые мероприятия проводятся в небольшом помещении (бывшие площади библиотеки с. Пудино), а также в здании Пудинской общеобразовательной школы.

Ввиду территориальных особенностей городского округа, близкого расположения между собой села Пудино и поселков Лушниково, Калининск, Останино новый Дом культуры с. Пудино будет предоставлять качественные муниципальные услуги в сфере культуры не одному, а сразу 4 населенным пунктам муниципального образования, а это – 1200 человек населения (36,4 % от общего населения муниципального образования). Предполагается, что в данном здании будет размещена библиотека, организована достойная, качественная кружковая деятельность детей от 5 до 18 лет, в том числе спортивной направленности (тренажерный зал, прокат лыж, коньков). Площади здания позволят размещать выставки, принимать артистов из других районов, организовать показ кинофильмов. Таким образом, строительство одного здания значительно повысит уровень удовлетворенности населения не только услугами в сфере культуры, но и в сфере дополнительного образования, предоставления услуг физической культуры и спорта.

Учитывая «дотационность» бюджета муниципального образования, низкую доходную налоговую базу, а также отсутствие потенциальных инвесторов, готовых вложить внебюджетные средства в развитие инфраструктуры муниципалитета, строительство нового Дома культуры без привлечения средств областного бюджета невозможно. МУ «Культура», начиная с 2015 года подает заявки на включение в областной бюджет мероприятия по строительству нового здания Дома культуры с. Пудино, но на данный момент средства на реализацию данного мероприятия в областном бюджете не запланированы в связи со сложившейся экономической ситуацией и снижением численности жителей сельских населенных пунктов муниципального образования. В дальнейшем работа по включению заявки по строительству здания Дома культуры с. Пудино в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области» будет продолжена.

Зданию Дома культуры г. Кедрового в ближайшее время требуется капитальный ремонт кровли и проведение работ по утеплению здания для сохранения необходимого температурного режима.

Информационное и библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Кедровый» осуществляется на базе муниципального учреждения «Кедровская централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС).

ЦБС имеет статус юридического лица, работает на основе Устава, утвержденного учредителем в установленном порядке. В состав ЦБС входят 2 библиотеки:

- Кедровская центральная библиотека;

- Библиотека филиал – «Пудино».

Число зарегистрированных пользователей на 01.01.2017 года 945 человек, что составляет 29,1% от общей численности населения муниципального образования. Количество посещений библиотек за 2016 год составляет 10500 единиц. Необходимо отметить, что в связи с сокращением численности населения муниципального образования, увеличением доступа населения к сетям Интернет, число пользователей библиотек значительно снижается за последние годы. Для сравнения, число зарегистрированных пользователей на 01.01.2013 составляло 1300 человек (37,1% от общей численности населения); количество посещений за 2013 год – 12000 единиц.

Помимо библиотечного книжного фонда, объем которого на текущий момент составляет 37 680 единиц, в библиотеках г. Кедрового и с. Пудино функционируют Центры общественного доступа, на базе которых населению предоставлена возможность пройти обучение компьютерной грамотности, получить социально-значимую информацию посредством сети «Интернет» и воспользоваться государственными, муниципальными услугами, предоставляемыми в электронном виде.

Уровень фактической обеспеченности населения муниципального образования «Город Кедровый» библиотеками 100% соответствует социальным нормативам и нормам, одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Сохранение библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек и библиотечного оборудования. В настоящее время помещения библиотек находятся в удовлетворительном состоянии, оснащены современной оргтехникой, но для поддержания необходимого температурного режима в ближайшие годы необходимо произвести замену деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты, а также ежегодно проводить текущие косметические ремонты.

2.2.4. Технико-экономические параметры и сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа «Город Кедровый» объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий возложена на специалиста и инструкторов МУ «Культура». Спортивные инструкторы ведут работу по следующим направлениям: волейбол, баскетбол, аэробика, тренажерный зал, мини-футбол.

В целях привлечения населения к занятиям спортом ежегодно обновляется спортивный инвентарь. Работает тренажерный зал для занятий физической культурой и спортом. Активно используется универсальная спортивная площадка в городе Кедровом, которая была установлена в ноябре 2011 года. Спортивная площадка предназначена для занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол). Для проведения спортивных соревнований используются два больших спортивных зала в общеобразовательных школах.  В зимнее время года действует городской каток, оборудуется лыжная трасса, функционирует пункт проката лыж и коньков.

По итогам 2016 года в рамках реализации программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведено 39 (в 2015 году – 35) спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1366 человек. Спортивные команды муниципального образования ежегодно принимают участие в территориальных и областных соревнованиях.

Численность населения муниципального образования «Город Кедровый» систематически занимающегося физической культурой и спортом по данным формы № 1-ФК федерального статистического наблюдения в 2016 году составила 292 человека (в 2015 году – 188 человек), таким образом доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 9,48% от общей численности населения от 3 до 79 лет, что на 3,56 процентных пункта выше уровня 2015 года. В отчетном году возросла численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в связи с увеличением числа спортивных секций, а также с включением в данную численность людей, активно занимающихся зимними видами спорта (по данным посещаемости пункта проката лыж и коньков в г. Кедровом).

В прогнозном периоде планируется положительная динамика численности, занимающихся физическим спортом за счет активизации приобщения к здоровому образу жизни различных групп населения муниципального образования, приобретения различного спортинвентаря, строительства новых и реконструкции существующих спортивных объектов.

Таблица 4

Технико-экономические параметры объектов

физической культуры и массового спорта, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области физической культуры

| Тип и наименование объектов | Адрес местонахождения | Общая площадь,м2 | Год постройки | Техническое состояние | Пропуск ная способно сть, мест/чел | Обеспеченность в % к нормативу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортивные залы всего, в том числе: | - | 775,2 (2,38 тыс. м2 на 10 тыс. чел. населения) | - | - | 105 | 68% (норматив 3,5 тыс.м2 на 10 тыс. чел. населения) |
| 1.Спортивные залы МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового (2 единицы) | г. Кедровый 1 мкр. д.61 | 305,5 | 1988 | Неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт | 35 | х |
| 2. Малый спортивный зал МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | г. Кедровый 1 мкр. д.61 | 159,2 | 1988 | Неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт | 25 | х |
| 3.Спортивный зал МАОУ Пудинская СОШ | с. Пудино, ул. Горького,8 | 154,7 | 1979 | Удовлетворительное после капитального ремонта | 30 | х |
| 4.Тренажерный зал | г. Кедровый, 1 мкрн, д.41 | 155,8 | 1988 | Удовлетворительное | 15 | х |
| Плоскостные сооружения всего, в том числе: | - | 13202 (40621,5 м2 на 10 тыс. чел. населения) | - | - | 100 | 208% (норматив 19494м2 на 10 тыс. чел. населения) |
| 5.Футбольное поле | г. Кедровый, 1 мкрн | 10 990 | - | Неудовлетворительное (требуется реконструк ция) | 25 | х |
| 6.Универсальная спортивная площадка | г. Кедровый, 1 мкрн | 512 | 2013 | Удовлетворительное | 25 | х |
| 7. Хоккейная коробка | г. Кедровый, 1 мкрн | 800 | 2017 | На стадии реконструк ции и обустрой ства | 25 | х |
| 8. Хоккейная коробка | с. Пудино, ул. Горького | 900 | 2011 | Неудовлетворительное, требуется реконструкция | 25 | х |
| Иные объекты физической культуры и массового спорта: |  |  |  |  |  |  |
| 9. Помещение под размещение лыжной базы г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д.41 | 58,5 | 1988 | Удовлетворительное | 15 | х |

Анализируя наличие существующих спортивных объектов, можно выделить ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования и требующих решения: уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Кедровый» площадями спортивных залов составляет 68% от нормативной площади и 33,2% от нормативной единовременной пропускной способности. Необходимо отметить, что большая часть существующих спортивных залов – это залы общеобразовательных школ, в связи с чем требуется строительство дополнительных специализированных залов, например, для занятий фитнесом, боксом, борьбы и т.д. Не удовлетворены потребности населения и в современных плоскостных спортивных сооружениях. Согласно социальным нормативам и нормам, одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» уровень обеспеченности населения муниципального образования площадями плоскостных сооружений более чем в 2 раза превышает нормативный, но большая часть существующих плоскостных сооружений находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции и модернизации.

В 2017 году на средства благотворительной помощи, выделенной бюджету города Кедрового обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – восток» (1 млн. руб.) и софинансирования из местного бюджета (500 тыс. руб.) начаты работы по строительству новой хоккейной коробки в г. Кедровом. Оборудована основа хоккейной коробки из железобетонных плит, до конца года будут установлены стекло-пластиковые борта, защитная сетка, смонтировано освещение, коробка будет обустроена необходимым комплектом малых форм для игры в хоккей. Реализация данного проекта, а также пополнение материальной базы пункта проката и тренажерного зала благодаря средствам, выделенным в 2017 году из областного бюджета к тридцатилетнему юбилею города Кедрового (500 тыс. рублей) несомненно будет способствовать развитию спорта на территории муниципального образования.

Остро стоит проблема отсутствия качественных спортивных плоскостных сооружений в сельских населенных пунктах. Начиная с 2014 года планируется строительство универсальной спортивной площадки в с.Пудино, была составлена проектно-сметная документация, но в связи с экономической ситуацией, дотационностью бюджета г. Кедрового, средства на реализацию данного проекта не были выделены. Также требуется реконструкция хоккейной коробки в с. Пудино и футбольного поля в г. Кедровом. Работа по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных средств на реализацию указанных проектов будет продолжена в ближайшие годы.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый»

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры на период реализации настоящей программы составлен в соответствии с прогнозом изменения численности населения муниципального образования «Город Кедровый», с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года, утвержденной решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104 (далее – Стратегия) прогнозируется 3 сценария дальнейшего развития муниципального образования «Город Кедровый до 2030 года: консервативный, базовый и оптимистический. Сценарии различаются степенью выполнения поставленных задач и интенсивностью социально-экономического развития муниципального образования под влиянием внешних и внутренних факторов.

Динамика численности населения до 2030 года в соответствии со Стратегией представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика численности населения муниципального образования «Город Кедровый по сценариям развития в соответствии со Стратегией

| Показатель | Сценарий | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2020 к 2014 | 2025 к 2014 | 2030 к 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Численность населения (на конец года), тыс.человек | консервативный | 3,35 | 3,3 | 3,25 | 3,23 | 3,21 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 94,0 | 85,0 | 82,0 |
|  | базовый | 3,38 | 3,39 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 102,9 | 105,9 | 108,8 |
|  | оптимистический | 3,4 | 3,43 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,65 | 3,8 | 4,0 | 107,3 | 111,8 | 117,6 |

В случае реализации оптимистического сценария планируется, что численность населения муниципального образования стабилизируется и начнет увеличиваться с 2016 года за счет увеличения естественного прироста населения и миграционного притока и составит к 2030 году 4 тыс. человек. В рамках базового сценария увеличение численности прогнозируется с 2018 года и возрастет к 2030 году по отношению к 2014 году на 9%. При реализации консервативного сценария численность населения городского округа будет постепенно снижаться и предположительно к 2030 году составит 2,8 тыс. человек.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» расположено 7 населенных пунктов, в которых на 01.01.2017 проживает 3250 человек, что соответствует показателям консервативного сценария развития Стратегии. Демографическая ситуация, сложившаяся на территории муниципального образования за 2012-2016 годы и первое полугодие 2017 года миграционный отток населения и динамика численности населения представлена в таблице 6.

Таблица 6

Демографическая ситуация в муниципальном образовании

«Город Кедровый» за 2012-2016 годы и 1 полугодие 2017 года

| Наименование показателя, ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 1 полугодие 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Численность населения (на конец года), человек | 3639 | 3533 | 3411 | 3301 | 3250 | 3255 |
| 2. Число родившихся, человек | 68 | 67 | 66 | 60 | 52 | 21 |
| 3. Число умерших, человек | 48 | 56 | 48 | 45 | 32 | 13 |
| 4.Естественный прирост (+), снижение (-) населения, человек | +20 | +11 | +18 | +15 | +20 | +8 |
| 5. Число прибывших, человек | 270 | 202 | 148 | 165 | 203 | 94 |
| 6. Число выбывших, человек | 412 | 318 | 288 | 290 | 275 | 97 |
| 7.Миграционный прирост (+), снижение (-) | -142 | -116 | -140 | -125 | -72 | -3 |

В целом за последние 5 лет численность населения снизилась на 389 человек, наблюдается ежегодное превышение числа родившихся над числом умерших, но естественный прирост не позволяет восстановить баланс численности населения, ввиду большого миграционного оттока. По итогам 2016 года и первого полугодия 2017 года наблюдается значительное снижение миграционного оттока населения, а в 2017 году впервые за многие годы численность населения увеличилась. Таким образом, на период реализации программы прогнозируется стабилизация численности населения, возможно снижение численности населения, но более низкими темпами.

Информация о количестве выданных разрешений на жилищное строительство и данные о вводе жилья представлена в таблице 7.

Таблица 7

Выданные разрешения на строительство индивидуальных жилых домов и данные

о вводе жилья за период 2012-2016 годов, 1 полугодия 2017 года

| Наименование показателя, ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 1 полугодие 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество выданных разрешений, единиц | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, м2 | 69,4 | 0 | 65 | 0 | 123 | 0 |
| 3. Количество жилых домов, введенное в действие за год, единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории муниципального образования характеризуется незначительными объемами. Строительство производится индивидуальными застройщиками (населением) частных жилых домов в сельских населенных пунктах. В 2016 году было введено в эксплуатацию 123 м2 жилья (1 жилой дом), в 2015 году ввода жилья не было. Общая жилая площадь в муниципальном образовании «Город Кедровый» составляет 89,4 тыс.м2. Вследствие уменьшения численности населения за счет миграции, и, соответственно, освобождения площадей жилых помещений, средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений с каждым годом возрастает. За 2016 года данный показатель составил 27,9м2 в среднем на одного жителя муниципального образования.  В административном центре г. Кедровом жилье полностью благоустроенное, стоимость квадратного метра жилья одна из самых низких по Томкой области. Ввиду ликвидации градообразующего предприятия НГДУ «Лугинецкнефть» в 2003 году начался массовый отток населения с территории муниципального образования, дальнейшая перспектива расширения города потеряла смысл, строительство многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы прекратилось.

Учитывая данные по динамике численности населения за предыдущие 5 лет и первое полугодие текущего года, прогноз сценариев социально-экономического развития муниципального образования в соответствии со Стратегией до 2030 года, а также сведения о жилищном строительстве следует вывод, что до конца реализации настоящей Программы на период 2017-2031 годов спрос на услуги социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый» включающей в себя объекты местного значения в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта останется практически на уровне 2017 года, либо уменьшится, в связи со снижением численности населения.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования

и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные статьей 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов. В частности, к вопросам местного значения городских округов в социальной сфере относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории городского округа отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (статья 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых принят еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Закон № 39-ФЗ), Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Закон № 39-ФЗ является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и другие отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровнях в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Кедровый», утвержденные решением Думы города Кедрового от 16.04.2015 № 19 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Кедровый», устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, в том числе в областях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Кедровый».

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в городском округе «Город Кедровый», включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, утверждаются Генеральным планом городского округа «Город Кедровый» и документами стратегического планирования муниципального образования «Город Кедровый» - Стратегией социально-экономического развития до 2030 года и соответствующими муниципальными программами, подлежащими к реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

3.	Мероприятия (инвестиционных проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый» представлен в таблице 8. Ввиду того, что настоящей Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий не только по строительству новых объектов, но и по повышению безопасности, доступности и эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры, в перечне указаны мероприятия по проведению капитальных ремонтов действующих объектов. По мере реализации настоящей Программы, а также Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», муниципальных, областных программ и инвестиционных проектов и уточнении поступлений бюджетных и внебюджетных денежных средств данный перечень будет корректироваться.

Таблица 8

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования «Город Кедровый» на 2017-2031 годы

| ,№ п/п | Мероприятие | Местоположение объекта | Параметры объекта (мощность, площадь) | Период реализации (годы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство ограждения вокруг территории МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д,4 | 510 кв.м | 2017 | Администрация города Кедрового/ Отдел образования |
| 2. | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д,61 | 825 мест | 2018-2020 | Администрация города Кедрового/ Отдел образования |
| 3. | Реконструкция и обустройство детской прогулочной площадки Дошкольной группы МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д,61 | 40 мест | 2020 | Администрация города Кедрового/ Отдел образования |
| 4. | Реконструкция спортивной площадки МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн, д,61 | 25 мест | 2021 | Администрация города Кедрового/ Отдел образования |
| 5. | Монтаж, установка освещения на территории МАОУ Пудинская СОШ | с. Пудино, ул. Горького,8 | 10 светильни ков | 2018 | Администрация города Кедрового/ Отдел образования |
| 6. | Строительство спортивной площадки МАОУ Пудинская СОШ | с. Пудино, ул. Горького,8 | 25 | 2017-2020 | Администрация города Кедрового/ Отдел образования |
| КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство Дома культуры с. Пудино | с.Пудино, ул. Ленина, д. 20 | 100 мест | 2018-2020 | Администрация города Кедрового/ МУ «Культура |
| 8. | Капитальный ремонт Дома культуры г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкр, д.42 | 150 мест | 2019-2021 | Администрация города Кедрового/ МУ «Культура |
| 9. | Строительство комплексной спортивной площадки с. Пудино | с.Пудино, ул. Горького | 540 м2 | 2019-2020 | Администрация города Кедрового/ МУ «Культура |
| 10. | Строительство хоккейной коробки г. Кедрового | г. Кедровый, 1 мкрн | 800 м2 | 2017 | Администрация города Кедрового/ МУ «Культура |
| 11. | Строительство хоккейной коробки с. Пудино | с. Пудино, ул. Горького | 800 м2 | 2021-2022 | Администрация города Кедрового/ МУ «Культура |

Необходимо отметить, что при проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры будут реализовываться мероприятия по обеспечению универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры направлены на реализацию целей и задач Программы, а также на достижение целевых показателей (индикаторов) обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» представлена в таблице 9 и включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Ввиду того, что бюджетная обеспеченность городского округа находится на низком уровне, а экономика муниципального образования является малопривлекательной для частных инвестиций, реализация намеченных социальных проектов в области строительства и реконструкции объектов социальной сферы будет невозможна без привлечения средств областного и федеральных бюджетов. Предварительная оценка бюджетных источников производится исходя из прогноза доходной части местного бюджета с учетом параметров, закрепленных в основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Город Кедровый» и Томской области. По мере реализации настоящей Программы, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» посредством муниципальных, областных программ и инвестиционных проектов и уточнении поступлений бюджетных и внебюджетных денежных средств, оценка финансовых ресурсов будет корректироваться.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов. Для мероприятий, предусмотренных Стратегией, стоимость их реализации определена в соответствии с данными, указанными в Стратегии с учетом уровня инфляции, удорожания стоимости работ в связи с откладыванием строительства или реконструкции объектов на более длительный срок. Для иных мероприятий стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам. Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Российской Федерации, имеющих сходные характеристики, с планируемыми к строительству (реконструкции) объектами на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Таблица 9

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый»

| № п/п | Мероприятия по видам объектов | Период реализации, годы | Объем средств всего, тыс. руб | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Программы: Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Программы: Обеспечение доступности и качества образования путем повышения безопасности и эффективности функционирования действующих объектов инфраструктуры в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство ограждения вокруг территории МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» г. Кедрового | 2017 | 1 174,83 | Местный бюджет (факт) | 1 174,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 2018-2020 | 76 340,28 | Областной бюджет (потребность) | 0,0 | 5 695,66 | 9 950,0 | 59 940,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (потребность) | 340,28 | 304,34 | 50,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция и обустройство детской прогулочной площадки Дошкольной группы МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 2020 | 434,53 | Местный бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,53 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Реконструкция спортивной площадки МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 2021 | 500,0 | Местный бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 5. | Монтаж, установка освещения на территории МАОУ Пудинская СОШ | 2018 | 100,0 | Местный бюджет (потребность) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство спортивной площадки МАОУ Пудинская СОШ | 2017-2020 | 2 230,0 | Областной бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 230,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого потребность финансирования по Задаче 1 программы |  |  | 80779,64 | х | 1 745,11 | 6 300,0 | 10 400,0 | 61 834,53 | 500,0 | 0,0 |
| Задача 2 Программы: Содействие устойчивому развитию культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта за счет сбалансированного, перспективного развития объектов культуры и спорта в соответствии с установленными потребностями населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство Дома культуры с. Пудино | 2018-2019 | 71 068,5 | Областной бюджет (потребность) | 0,0 | 4 500,0 | 57 432,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (потребность) | 0,0 | 500,0 | 8 636,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Капитальный ремонт Дома культуры г. Кедрового | 2019-2021 | 5 000,0 | Областной бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 4 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство комплексной спортивной площадки с. Пудино | 2019-2020 | 6 018,5 | Областной бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5089,85 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 428,65 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство и оснащение хоккейной коробки г. Кедрового | 2017 | 1 551,85 | Местный бюджет (факт) | 1 551,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Строительство хоккейной коробки с. Пудино | 2021-2022 | 2 000,0 | Областной бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 900,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 |
| Итого потребность финансирования по Задаче 2 программы |  |  | 85 638,85 | х | 1 551,85 | 5 000,0 | 66 768,5 | 6 218,5 | 5 100,0 | 1000,0 |
| ВСЕГО по программе |  |  | 166418,49 | х | 3 296,96 | 11 300,0 | 77 168,5 | 68 053,03 | 5 600,0 | 1000,0 |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый» будет способствовать:

1. Повышению качества жизни населения городского округа «Город Кедровый» за счет формирования благоприятной социальной среды;

2. Обновлению и модернизации объектов социальной инфраструктуры (учреждений общего и дошкольного образования, домов культуры, спортивных объектов);

3. Повышению доступности, безопасности и качественности предоставления образовательных услуг, услуг в сфере культуры и спорта.

4. Достижению нормативной обеспеченности населения городского округа объектами социальной инфраструктуры.

В случае реализации инвестиционных проектов, перечисленных в разделе 3 Программы, будут достигнуты значительные социальные-экономические эффекты в различных сферах деятельности.

- Сфера образования

Установка нового ограждения вокруг территории детского сада «Родничок» обеспечит соответствие основным требованиям к предоставлению услуг дошкольного образования, утвержденным законодательством РФ (СНиП, СанПиН), а также повысит уровень безопасности и условий пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.

Осуществление капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового – это необходимое мероприятие, реализация которого позволит повысить технико-эксплуатационные свойства здания, будут созданы комфортные, отвечающие основным требованиям условия для учебно-воспитательного процесса. Замена оконных блоков и входных дверей, сантехнического и электрического оборудования обеспечит не только экономию затрат на коммунальные услуги, но и будет способствовать сохранению здоровья учащихся и персонала школы за счет сохранения необходимого температурного режима. Также в процессе проведения капитального ремонта планируется проведение работ по обеспечению беспрепятственного доступа людям с ограниченными возможностями здоровья и другим маломобильным группам населения к предоставлению услуг общего, дополнительного, дошкольного образования и услугам физической культуры и спорта. Учитывая, что в здании школы размещены и другие социально-значимые учреждения: детская школа искусств города Кедрового, редакция газеты «В краю кедровом», отдел образования администрации города Кедрового, административный состав муниципального учреждения «Культура», на базе спортивных залов школы проводятся спортивные соревнования и организована работа спортивных секций и кружков, реализация капитального ремонта позволит значительно повысить удовлетворенность населения в предоставлении большого спектра услуг, и решит многие наболевшие вопросы во всех сферах деятельности муниципальных учреждений.

Обустройство детской прогулочной площадки и спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №1 г. Кедрового, установка безопасных, современных игровых и спортивных сооружений обеспечит укрепление здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста и обучающихся школы.

Установка качественного, энергосберегающего, модернизированного освещения на территории МАОУ Пудинская СОШ повысит уровень безопасности воспитанников и обучающихся, снизит риски вандальных нападений и нанесения материального ущерба учреждению образования.

Строительство и оснащение спортивной площадки школы с. Пудино обеспечит качественную организацию проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий, устранит отставание в физическом развитии обучающихся, будет способствовать внедрению здорового образа жизни.

- Сфера культуры

Строительство нового дома культуры с. Пудино будет способствовать культурному проведению досуга населения не только с. Пудино, но и близлежащих поселков. Несомненно, увеличится число посетителей мероприятий, направленных на нравственное, художественно-эстетическое воспитание, улучшатся условия для творческого самовыражения, совершенствования исполнительского мастерства юных дарований. Ввиду того, что в данном здании будет размещена библиотека, организована достойная, качественная кружковая деятельность детей от 5 до 18 лет, в том числе спортивной направленности (тренажерный зал, прокат лыж, коньков), площади здания позволят размещать выставки, принимать артистов из других районов, организовать показ кинофильмов - строительство одного здания значительно повысит уровень удовлетворенности сельского населения не только услугами в сфере культуры, но и в сфере дополнительного образования, предоставления услуг физической культуры и спорта.

В результате проведения капитального ремонта Дома культуры г. Кедрового ожидается значительное сокращение расходов учреждения на коммунальные услуги (сохранение необходимого температурного режима), повышение безопасности, доступности и качества предоставления услуг, недопущение дальнейшего обветшания одного из социально-значимого объекта социальной инфраструктуры города.

- Сфера физической культуры и массового спорта

Реализация проекта по строительству комплексной спортивной площадки в с. Пудино даст возможность жителям села активно заниматься такими видами спорта как футбол, волейбол, баскетбол, появится возможность проведения спортивных и игровых соревнований на территории с. Пудино.

Мероприятия по строительству и оснащению спортивными формами хоккейных коробок в г. Кедровом и в с. Пудино будут способствовать созданию благоприятных, отвечающих нормативам условий для занятий населения муниципального образования физической культурой и спортом в зимнее время года (хоккей, катание на коньках).

Необходимо отметить, что благодаря реализации вышеуказанных проектов по строительству и реконструкции спортивных объектов значительно повысится доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории муниципального образования. Данный показатель по нашему муниципальному образованию на текущий момент составляет 9% и является одним из самых низких среди других муниципалитетов Томской области.

В рамках реализации Программы планируется достижение ряда целевых показателей, указанных в таблице 10, отражающих обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры. Согласно пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» целевые показатели (индикаторы) Программы указаны с разбивкой по годам на первые 5 лет реализации Программы, а на последующие периоды (до окончания срока действия программы – без разбивки по годам.

Таблица 10

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (оценка) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) | 2021 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2031 (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 67,5 | 67,7 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 |
| 6. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | - клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2. | - библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 9. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 9,5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 10. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в указанной сфере | процентов | 0 | 25 | 50 | 75 | 80 | 85 | 100 |

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Кедровый», в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:

1) в результате анализа Генерального плана городского округа «Город Кедровый», утвержденного решением Думы города Кедрового от 03.10.2013 № 52 установлено, что необходима корректировка сроков реализации планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры в связи с уменьшением численности населения муниципального образования (согласно Генерального плана прогнозировалось увеличение численности, населения), обветшанием зданий, действующих на момент разработки Генерального плана. Также необходимо осуществлять своевременное внесение изменений в Генеральный план муниципального образования при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) предусмотреть применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) оптимизировать координацию усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

4) систематически осуществлять мониторинг необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

5) в целях финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования;

6) целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кедровый»» в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными настоящей Программой.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано в первую очередь с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования «Город Кедровый» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются встречи с населением муниципального образования, выездные мероприятия и встречи с общественностью на местах строительства (реконструкции) объектов, полное раскрытие информации о ходе реализации Программы, подготовка постоянных публикаций в местной газете, а также их размещение на официальном сайте города Кедрового.

В случае необходимости возможно увеличение вместимости до 40 человек в результате возобновления работы 2 дошкольной группы МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового

Согласно социальным нормативам и нормам, одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Согласно социальным нормативам и нормам, одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»