АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 мая 2025 г.                                                                                                                         № 133

##### Томская область

г. Кедровый

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Город Кедровый» к   работе в осенне - зимний период 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании пункта 4 части 2 статьи 8 Устава городского округа «Город Кедровый

1.  Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению №1;

2. Опубликовать в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://kedradm.gosuslugi.ru

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на руководителя отдела муниципального хозяйства Администрации города Кедрового.

Глава города Кедрового                                                                                        Н.А. Соловьева

Пеннер Анна Геннадьевна

8 (38250) 35-535

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации города Кедрового

№133 от 15 мая 2025 г.

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый» (по согласованию); гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый» (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме нормативного неснижаемого запаса | до 1 сентября 2025 года | теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый» (по согласованию) |
| з. | Предоставить утвержденные температурные графики источников теплоснабжения на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый» (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь, мазут) в целях обеспечения теплоисточников | до 30 августа 2025 года | теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый» (по согласованию) |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры | постоянно | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно- Коммунального хозяйства | С 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый»; гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый»; Главный специалист ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно- коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- водо и (или) электроснабжения | в течение 2025 года | теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый»; гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый»; Главный специалист ГО, ЧС и обеспечения Администрации города Кедрового |
| 8. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей, тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в отдел муниципального хозяйства Администрации города Кедрового | до 25 августа 2025 года | Объекты социальной сферы на территории муниципального образования «Город Кедровый»; теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый»; гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый»; управляющие организации; собственники МКД с непосредственным способом управления. |
| 9. | Предоставить в отдел муниципального хозяйства Администрации города Кедрового утвержденные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне- зимний период 2025-2026 годов | до 25 августа 2025 года | Объекты социальной сферы на территории муниципального образования «Город Кедровый»; теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый»; гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый»; управляющие организации; собственники МКД с непосредственным способом управления. |
| 10. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы на территории образования «Город Кедровый» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2025 года | Объекты социальной сферы на территории муниципального образования «Город Кедровый»; теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования «Город Кедровый»; гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый»; управляющие организации; собственники МКД с непосредственным способом управления. |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне- зимний период 2025-2026 годов: |  | Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Кедровый» к отопительному периоду 2025-2026 годов |
| 11.1 | для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2025 года |  |
| 11.2 | для объектов жилищно-коммунального хозяйства | до 1 ноября 2025 года |  |
| 11.3 | для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы | до 1 сентября 2025 года |  |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15 сентября 2025 года для управляющих организаций, собственников МКД с непосредственным способом управления; до 1 ноября 2025 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций; до 15 ноября 2025 года муниципального образования | Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Кедровый» к отопительному периоду 2025-2026 годов |