Отчет

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | на 1 января 2021 г. | Дата | 01.01.2021 |
| Наименование уполномоченного органа муниципального образования | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее – ОКПО) | 28837113 |
| Глава по БК | 901 |
| Наименование местного бюджета  | Бюджет муниципального образования «Город Кедровый» | по ОКТМО | 69707000 |
| Наименование финансового органа муниципального образования | Отдел финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» | по ОКПО | 0150723 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Департамент финансов Томской области | Глава по БК | 806 |
| государственной (муниципальной) программы/Непрограммное направление деятельности | Государственная программа Томской области «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | по БК | 2148240М20 |
| Периодичность: | Ежегодно |  |  |
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 |
|  | (с точностью до второго десятичного знака после запятой) |  |  |

с. 2

1. Движение денежных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Средства местного бюджета |
| всего | в том числе средства Субсидии из областного бюджета |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств Субсидии на начало года, всего | 010 | x | x | 0,00 | x |
| из них:подлежит возврату в областной бюджет | 011 | x | x | 0,00 | x |
| Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из областного бюджета | 020 | x | x | 280 521,78 | x |
| Предусмотрено в местном бюджете (сводной бюджетной росписью) расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия | 030 | 80 497,65 | 80 497,65 | x | x |
| Поступило средств Субсидии в местный бюджет из областного бюджета | 040 | x | x | 280 521,78 | 280 521,78 |
| Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) | 050 | 361 019,43 | 361 019,43 | 280 521,78 | 280 521,78 |
| Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего | 060 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числеиспользованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| использованных в предшествующие годы | 063 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего | 070 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числеостаток средств Субсидии на начало года | 071 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| использованных не по целевому назначению | 072 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| использованные в предшествующие годы | 073 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| из них:подлежит возврату в областной бюджет | 081 | x | x | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по БК | Наименование мероприятия (проекта) | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2020 г. | Кассовые расходы местного бюджета | Уровень софинансирования, в процентах | СПРАВОЧНО [<1>](#Par283) |
| предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете поселения на 20\_\_ г. | поступило из бюджета муниципального района | кассовые расходы бюджета поселения |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2148240М20 | Реализация проекта «Ремонт дороги на ул. Северной с. Пудино» | 01 | 80 497,65 | 80 497,65 | 80 497,65 | 22,3 % | - | - | - | - |

Мэр города Кедрового \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Соловьева

Руководитель отдела финансов и экономики О.С. Барвенко 8(38-250)35-156,712-442

 13.01.2021 г.

Отчет

о достижении значений показателей результативности по состоянию на 1 января 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Дата | 01.01.2021 |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования | Администрация муниципального образования «Город Кедровый» | по ОКПО | 28837113 |
| Глава по БК | 901 |
| Наименование местного бюджета  | Бюджет муниципального образования «Город Кедровый» | по ОКТМО | 69707000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области | Департамент финансов Томской области | Глава по БК | 806 |
| Наименование государственной (муниципальной) программы | Государственная программа Томской области «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | по БК | 2148240М20 |
| Периодичность: | Ежегодно |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Код строки | Наименование показателя результативности | Единица измерения по ОКЕИ | Значение показателя результативности | Причина отклонения |
| наименование | код | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация проекта «Ремонт дороги на ул. Северной с. Пудино»1 (далее – проект) | 01 | Фактическое завершение работ по реализации проекта | процент | 744 | 100 | 100 |  |

Мэр города Кедрового \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Соловьева

13.01.2021 г

Сведения об участии населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) в проекте

проекта «Ремонт дороги на ул. Северной с. Пудино» в неденежной форме,

(указать наименование проекта)

реализованном в 2020 году в муниципальном образовании «Город Кедровый»

1. Участие населения, юридических лиц и ИП в форме неоплачиваемых работ

|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе | Фактически произведенные работы в рамках реализации проекта1 |
| № п.п. | Наименования работ | Продолжительность (человеко-дней) | Количество человек, участвующих в работах | Наименования работ | Продолжительность (человеко-дней) | Количество человек, участвующих в работах |
| Население |
| 1 | Работы по ремонту тротуара | 2 | 4 | Работы по ремонту тротуара | 2 | 4 |
| 2 |  |  |  | Работы по установке светильников | 1 | 2 |
| Юридические лица, индивидуальные предприниматели |
| 2 | Работы по ремонту тротуара | 2 | 4 | Работы по формированию обочин | 2 | 4 |

 2. Участие населения, юридических лиц и ИП в форме предоставления материалов и оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе | Фактически предоставленные материалы и оборудование в рамках реализации проекта1 |
| № п/п | Наименование (виды) материалов и оборудования | Ед. измерения (шт., кг, метр и т.п.) | Количество | Наименование (виды) материалов и оборудования | Ед. измерения (шт., кг, метр и т.п.) | Количество |
| Население |
| 1 | Пила | шт. | 1 | Пила | шт. | 1 |
| 2 | Молотки | шт. | 3 | Молотки | шт. | 3 |
| Юридические лица, индивидуальные предприниматели |
| 3 | Песок строительный | м3 | 214 | Песок строительный | м3 | 94 |

В ходе реализации проекта заказчиком, подрядчиком и представителем строительного контроля было принято решение о сокращении объема песка, необходимого для отсыпки дороги. В связи с этим, количество песка, предоставленного ООО «Витеко», было сокращено в соответствии с условиями дополнительного соглашения о расторжении муниципального контракта. На денежные средства, высвободившиеся в результате расторжения муниципального контракта были приобретены новые светильники для освещения проезжей части, которые были установлены с участием населения.

3. Участие населения, юридических лиц и ИП в форме предоставления транспортных средств или иной техники

|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе | Фактически предоставленные транспортные средства (иная техника) в рамках реализации проекта1 |
| № п/п | Наименование транспортного средства, иной техники | Продолжительность эксплуатации в рамках реализации проекта (дней) | Наименование транспортного средства, иной техники | Продолжительность эксплуатации в рамках реализации проекта (дней) | Описание работ, при которых использовались транспортные средства, иная техника |
| Население |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Юридические лица, индивидуальные предприниматели |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |

Мэр города Кедрового \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Соловьева

13.01.2021 г.

1 В случае, если фактически выполненные неоплачиваемые работы, безвозмездно предоставленные материалы, оборудование, транспорт и иная техника существенно (более, чем на 10%) меньше от предусмотренных в заявке, под соответствующей таблицей пишется краткий комментарий с указанием причин несоответствия заявке